## Slide 1: 3ª Reunião do CETI
Monitoramento do Portfólio de Projetos
Revisão 1.2 do PDTI do MinC
Período 2015-16

## Slide 2: PAUTA
INFORMES
REVISÃO 1.2 PDTI
PLANO DE METAS E INDICADORES
PORTFÓLIO DE TI

## Slide 3: INFORMES
Implantação do SEI
Incidentes nas Regionais PE / BA / RJ
Novo Link de Internet Redundante
Lançamento da Plataforma do CNPC
Aplicativo de informações do SALIC
Sistema de Gestão de Recursos Governamentais
Atualização do SIMEC

## Slide 4: PDTI MinC v1.2
Revisão das necessidades de TI do Ministério da Cultura

## Slide 5: REVISÃO 1.2 DO PDTI
Novas demandas:
Código | Alinhamento PETI | Tipo | Nome | Demandante
NSIS97 | 9.2 | Aquisição | Aquisição de licenças para os softwares Microsoft | SPOA
NIC68 | 3.2 | Aquisição | Suporte Técnico para sala cofre | SPOA
NIC69 | 3.2 | Aquisição | Ampliação da Capacidade de Storage | SPOA
NIC70 | 3.2 | Aquisição | Manutenção de Storage | SPOA
NS23 | 1.1 | Aquisição | Central de atendimento 0800 | SPOA
NS24 | 3.2 | Aquisição | Melhorar os serviços de telefonia do Ministério | SPOA
NSIS98 | 9.2 | Aquisição | Aquisição da SONOTECA para as olímpiadas | DLLLB

## Slide 6: Aprovar a Revisão 1.2 do PDTI
PDTI MinC 1.2 APROVADO?

## Slide 7: Objetivos Estratégicos de TI
Monitoramento das metas para os objetivos estratégicos de TI

## Slide 8: Plano de Metas e Indicadores
ID | Descrição da Meta | Indicador da Meta | 2015 | Realizado
1.1 | Integrar sistemas por meio de uma identidade única | % de sistemas do portfólio com acesso unificado | 20% | 15%
1.2 | Disponibilizar carta de serviços do Minc | Carta de serviços do Minc publicada/revisada | 1 | 1
2.1 | Melhorar a satisfação do usuário de TI | Nota na Pesquisa anual de satisfação, com escala de 1 a 5 | 2 | 3,9
3.1 | Assegurar disponibilidade de acesso à internet | Porcentagem de tempo disponível em relação ao período | 85% | 93%
4.1 | Mapear processos de TI | Domínios de processos mapeados (COBIT) | 1 | 0,8
5.1 | Publicar o resultado do monitoramento dos ativos e serviços da TI | Relatório publicado | 1 | 0

## Slide 9: Plano de Metas e Indicadores
ID | Descrição da Meta | Indicador da Meta | 2015 | Realizado
6.1 | Publicar padrão de usabilidade | Padrão de usabilidade publicado/revisado | 1 | 0
6.2 | Garantir a qualidade dos sistemas desenvolvidos | Satisfação dos usuários com relação aos sistemas desenvolvidos (1 à 5) | 2 | 3,5
7.1 | Criar repositórios abertos com o código-fonte dos sistemas desenvolvidos | Número de soluções do com código-fonte aberto | 3 | 12
7.2 | Publicar normativo de licenciamento de código-fonte | Normativo publicado/revisado | 1 | 0
8.1 | Realizar eventos de capacitação em serviços digitais | Evento de capacitação realizado | 3 | 2
9.1 | Desenvolvimento de Software baseado em inovação | Parcerias realizadas | 3 | 4
10.1 | Ampliar a quantidade de servidores na TI | Servidores com formação superior alocados na TI | 20 | 8
10.2 | Ampliar a capacidade de desenvolvimento de sistemas | Capacidade de projetos de sistemas simultâneos | 11 | 11

## Slide 10: Portfólio de Projetos de TI
Monitoramento do Portfólio de Projetos de TI e priorização dos projetos

## Slide 11: Capacidade de Execução
TIPO | Execução | Capac. | Exec | Concluídos | Vagas
Governança | Interno | 1 | 0 | 1 | 1
 | Hepta | 1 | 1 | 2 | 0
Aquisições | Interno | 4 | 6 | 2 | -2
Desenvolvimento | Interno | 1 | 1 | 7 | 0
 | UFABC | 3 | 3 | 0 | 0
 | UFPR | 3 | 3 | 1 | 0
 | UFG | 1 | 1 | 0 | 0
Infraestrutura | Hepta | 5 | 8 | 3 | -3

## Slide 12
Governança
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
14 | 2 | Processo Eletrônico Nacional - SEI | 3. Em execução | Governança | Francisco Eduardo | Hepta
27 | 4 | Auditoria dos pontos de controle da CGU | 5. Suspenso | Governança | Christian Moryah | Interna
47 | 7 | Implementação do Framework de Governança | 5. Suspenso | Governança | Christian Moryah | Interna
48 | 7 | Capacitação da Equipe de TI | 6. Cancelado | Governança | Claudilea Queiroz | Interna
62 | 9 | Revisão da Política de Segurança (POSIC) | 0. Não iniciado | Governança | Christian Moryah | Interna

## Slide 13
Governança
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
14 | 2 | Processo Eletrônico Nacional - SEI | 3. Em execução | Governança | Francisco Eduardo | Hepta
27 | 4 | Auditoria dos pontos de controle da CGU | 5. Suspenso | Governança | Christian Moryah | Interna
47 | 7 | Implementação do Framework de Governança | 5. Suspenso | Governança | Christian Moryah | Interna
48 | 7 | Capacitação da Equipe de TI | 6. Cancelado | Governança | Claudilea Queiroz | Interna
62 | 9 | Revisão da Política de Segurança (POSIC) | 0. Não iniciado | Governança | Christian Moryah | Interna

## Slide 14
Aquisições
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
78 | 2 | Aquisição de correio eletrônico | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
83 | 2 | Telefonia Móvel (Conjunta MPOG) | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
15 | 2 | Aquisição de licenças Microsoft | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
33 | 2 | Aquisição de Suporte para a Sala Cofre | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
1 | 6 | Tokens de Assinatura Digital | 1. Pré-projeto | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
35 | 6 | Aquisição de Links Seguro Redundante | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
76 | 6 | Aquisição de Atelier de Software | 1. Pré-projeto | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
2 | 8 | Serviço de Digitalização de Documentos | 1. Pré-projeto | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
59 | 9 | Ampliação do parque de servidores | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna

## Slide 15
Aquisições
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
78 | 2 | Aquisição de correio eletrônico | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
83 | 2 | Telefonia Móvel (Conjunta MPOG) | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
15 | 2 | Aquisição de licenças Microsoft | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
33 | 2 | Aquisição de Suporte para a Sala Cofre | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
1 | 6 | Tokens de Assinatura Digital | 1. Pré-projeto | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
35 | 6 | Aquisição de Links Seguro Redundante | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
76 | 6 | Aquisição de Atelier de Software | 1. Pré-projeto | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
2 | 8 | Serviço de Digitalização de Documentos | 1. Pré-projeto | Aquisição | Jonas Jeske | Interna
59 | 9 | Ampliação do parque de servidores | 3. Em execução | Aquisição | Jonas Jeske | Interna

## Slide 16
Desenvolvimento
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
8 | 2 | Salic Backlog | 3. Em execução | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
18 | 2 | Gestão de Recursos Governamentais | 3. Em execução | Desenvolvimento | Sebastião Lima | Interna
95 | 2 | Atualização SIMEC | 3. Em execução | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna
25 | 4 | Gabinete Digital - Gestão do CNPC | 3. Em execução | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
37 | 4 | Rede Cultura Viva - Certificação | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Jorge Luiz Jr | UFABC
9 | 6 | SALIC BR | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Jorge Luiz Jr | UFABC
26 | 6 | Gabinete Digital - Consulta Pública | 3. Em execução | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
38 | 6 | Gestão de e-Praças (CEUs) | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Jorge Luiz Jr | UFABC
6 | 7 | Salic Aplicativo | 3. Em execução | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
7 | 7 | Salic Front End (Hotsite) | 3. Em execução | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
51 | 7 | Inventário do Parque de Desktops | 3. Em execução | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna
49 | 7 | API de Dados Abertos do SALIC | 3. Em execução | Desenvolvimento | Dalton Martins | UFG
24 | 8 | Gabinete Digital - Mailing | 3. Em execução | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
94 | 11 | Sistema de Ouvidoria | 3. Em execução | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna

## Slide 17
Desenvolvimento
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
8 | 2 | Salic Backlog | 3. Em execução | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
18 | 2 | Gestão de Recursos Governamentais | 3. Em execução | Desenvolvimento | Sebastião Lima | Interna
95 | 2 | Atualização SIMEC | 3. Em execução | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna
25 | 4 | Gabinete Digital - Gestão do CNPC | 3. Em execução | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
37 | 4 | Rede Cultura Viva - Certificação | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Jorge Luiz Jr | UFABC
9 | 6 | SALIC BR | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Jorge Luiz Jr | UFABC
26 | 6 | Gabinete Digital - Consulta Pública | 3. Em execução | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
38 | 6 | Gestão de e-Praças (CEUs) | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Jorge Luiz Jr | UFABC
6 | 7 | Salic Aplicativo | 3. Em execução | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
7 | 7 | Salic Front End (Hotsite) | 3. Em execução | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
51 | 7 | Inventário do Parque de Desktops | 3. Em execução | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna
49 | 7 | API de Dados Abertos do SALIC | 3. Em execução | Desenvolvimento | Dalton Martins | UFG
24 | 8 | Gabinete Digital - Mailing | 3. Em execução | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
94 | 11 | Sistema de Ouvidoria | 3. Em execução | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna

## Slide 18
Desenvolvimento
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
11 | 2 | Migração do Portal do Minc | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
19 | 4 | Gabinete Digital - App Movel de Informações da Cultura | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
20 | 4 | Gabinete Digital - Orçamento Participativo FNC | 6. Cancelado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
21 | 4 | Gabinete Digital - Análise de Redes Sociais | 6. Cancelado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
22 | 4 | Gabinete Digital - Acompanhamento de Obras | 6. Cancelado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
23 | 4 | Gabinete Digital - Carta de Serviço do MinC | 5. Suspenso | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
42 | 6 | BI Corporativo | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna
49 | 7 | Plano de Dados Abertos | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Dalton Martins | UFG
53 | 8 | Gestão de Kits Bibliotecas | 0. Não iniciado | Desenvolvimento |  | UFABC
55 | 8 | Migração da Intranet | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
72 | 11 | Atualização Sistema de Colegiados | 0. Não iniciado | Desenvolvimento |  | Interna
93 | 11 | Agenda do Ministro | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna

## Slide 19
Desenvolvimento
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
11 | 2 | Migração do Portal do Minc | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
19 | 4 | Gabinete Digital - App Movel de Informações da Cultura | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
20 | 4 | Gabinete Digital - Orçamento Participativo FNC | 6. Cancelado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
21 | 4 | Gabinete Digital - Análise de Redes Sociais | 6. Cancelado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
22 | 4 | Gabinete Digital - Acompanhamento de Obras | 6. Cancelado | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
23 | 4 | Gabinete Digital - Carta de Serviço do MinC | 5. Suspenso | Desenvolvimento | João Paulo | UFPR
42 | 6 | BI Corporativo | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna
49 | 7 | Plano de Dados Abertos | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Dalton Martins | UFG
53 | 8 | Gestão de Kits Bibliotecas | 0. Não iniciado | Desenvolvimento |  | UFABC
55 | 8 | Migração da Intranet | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Interna
72 | 11 | Atualização Sistema de Colegiados | 0. Não iniciado | Desenvolvimento |  | Interna
93 | 11 | Agenda do Ministro | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Marcus Souza | Interna

## Slide 20
Infraestrutura
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
10 | 2 | Implantação Rede MPLS | 3. Em execução | Infra | Wisley Albuquerque | Hepta
90 | 2 | Biblioteca Demonstrativa de Brasília - BDMCMS | 3. Em execução | Infra | Sebastião Lima | Hepta
31 | 5 | Evolução da solução de monitoramento de ativos e serviços | 3. Em execução | Infra | Francisco Eduardo | Hepta
32 | 5 | Distribuição dos novos Computadores | 3. Em execução | Infra | Bruno Emmanuel | Hepta
80 | 7 | Migração do AD para Samba | 1. Pré-projeto | Infra | Marcus Souza | Hepta
56 | 8 | Migração do Sistema da Central de Serviços - OTRS | 3. Em execução | Infra | Marcus Souza | Hepta
66 | 9 | Reorganização da Infraestrutura computacional (virtualização e automação) | 3. Em execução | Infra | Francisco Eduardo | Hepta
71 | 11 | Implantação de Rede Wifi Visitante | 3. Em execução | Infra | Marcus Souza | Hepta

## Slide 21
Infraestrutura
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
10 | 2 | Implantação Rede MPLS | 3. Em execução | Infra | Wisley Albuquerque | Hepta
90 | 2 | Biblioteca Demonstrativa de Brasília - BDMCMS | 3. Em execução | Infra | Sebastião Lima | Hepta
31 | 5 | Evolução da solução de monitoramento de ativos e serviços | 3. Em execução | Infra | Francisco Eduardo | Hepta
32 | 5 | Distribuição dos novos Computadores | 3. Em execução | Infra | Bruno Emmanuel | Hepta
80 | 7 | Migração do AD para Samba | 1. Pré-projeto | Infra | Marcus Souza | Hepta
56 | 8 | Migração do Sistema da Central de Serviços - OTRS | 3. Em execução | Infra | Marcus Souza | Hepta
66 | 9 | Reorganização da Infraestrutura computacional (virtualização e automação) | 3. Em execução | Infra | Francisco Eduardo | Hepta
71 | 11 | Implantação de Rede Wifi Visitante | 3. Em execução | Infra | Marcus Souza | Hepta

## Slide 22
Infraestrutura
# | Prioridade | Projeto | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Execução do projeto
50 | 7 | Melhoramento da rede VOIP | 0. Não iniciado | Infra | Wisley Albuquerque | Hepta
65 | 9 | BOX da Cultura (OwnCloud) | 5. Suspenso | Infra | Marcus Souza | Hepta
70 | 11 | Replicação de storages Off-Site | 0. Não iniciado | Infra | Francisco Eduardo | Interna
79 | 11 | Docs da Cultura | 6. Cancelado | Infra |  | Hepta
81 | 11 | Reorganização das Salas Técnicas | 0. Não iniciado | Infra | Francisco Eduardo | TMS

## Slide 23: FIM
diego.aguilera@cultura.gov.br